中山市公共交通运输集团有限公司

主城区公交候车亭整改维护服务单位

采购项目

询价文件

采购人：中山市公共交通运输集团有限公司

2023年11月

目  录

第一部分  邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  评审标准

- 第四部分  参评响应文件格式

- 第五部分  合同

# 第一部分  邀请函

各潜在供应商：

现就中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）主城区公交候车亭整改维护服务单位进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：

- 一、项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司主城区公交候车亭整改维护服务单位采购项目

二、项目要求：交付、验收及技术要求见第二部分《用户需求书》；本项目不允许提交备选方案。

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额及报价限价：预算金额及报价上限价为¥195000.00元（以上价格包含现场勘察、制造、安装、维护、运输、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，供应商不得向采购人额外收取其他费用）。

五、服务期限：自签订合同之日起一年内有效。

六、服务内容：为采购人主城区公交候车亭提供整改维护服务。

七、施工工期：自签订合同之日起30日内。

八、合格供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于采购人。

（二）提供营业执照复印件加盖公章。

（三）提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人授权委托书原件（若为法定代表人/负责人作为代表参加评选，则只需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章）。

（四）参评供应商满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部满足无负偏离。

（五）非联合体潜在供应商参评报价。

（六）报价为唯一固定价且未超过总报价上限价。

九、获取公开询价文件

（一）本项目的采购公告信息将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的参评单位自行在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）下载评选文件。

十、提交参评文件的要求

（一）参评文件为正副本各一份，参评文件格式要求详见第四章《参评响应文件格式》；参评文件要求独立装订成册（用夹子或回形针夹住视为未装订成册），按格式规定签字并加盖公章，封口处密封提交。

（二）参评文件递交截止时间：2023年11月27日14:30（以采购人收到参评文件时间为准），超时提交的参评文件将拒收。

（三）参评文件递交地址为中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼彭先生（15972926258）。参评文件可邮寄但不得到付，运费到付的作退件处理。

十一、项目评审

（一）评审时间：2023年11月27日14：40。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼会议室，评审时参评单位无需到场参加。

十二、评审结果公示

评审结束后，采购人将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期3个日历天，公示期结束后7个日历天内由采购人向中选人发出《评选结果通知书》。如参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出。采购人应在自收到书面异议原件之日起3个工作日内作出答复。作出答复前，暂停本项目评选活动。

十三、采购人及采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：刘先生 15019907466

（二）联系地址：广东省中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2023年11月22日

# 第二部分  用户需求书

- 一、采购内容

- （一）根据采购人的实际需求，选取一家符合服务资质的参评单位，作为采购人主城区公交候车亭整改维护服务单位，合同期限为自签订合同之日起30日内（整改完成且双方验收通过后结算费用）。

- （二）供应商参与本项目报价评选即视为完全接受采购人设定的全部需求、条款。

- （三）预算金额及报价上限价：¥195000.00元，该价格包含项目的现场勘察、制造、安装、维护、运输、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，供应商不得向采购人额外收取其他费用。

- （四）服务进程、验收

- 1.自签订合同之日起，采购人下达维护项目清单后30日内，中选人按项目清单要求完成制造、安装、维护等工作。所需的现场勘察、制造、安装、维护、运输、保险、税费等全部费用由中选人承担。

2.中选人保证制造、安装、维护的项目必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由中选人承担。项目验收合格前的风险由中选人承担。

3.项目验收：中选人完成项目后的3日内，由采购人组织验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在2日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起2日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒绝通过该项目验收，并按中选人逾期处理，中选人须承担合同约定的违约责任。

二、质量和施工要求

（一）建造质量要求：钢结构工程按《钢结构工程及验收规范》（GB50205-92）执行；焊接按《建筑钢结构焊接规程》（JGJ80—91）执行；电气按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）执行。结构要牢固可靠，确保安全。主体结构要能经受七级地震、十级台风的使用环境考验，并在此条件下不倒塌、不倾斜、不破损、不变形（除钢化玻璃以外）。

（二）公交候车亭喷涂技术要求

1.采用专用溶液浸泡、锌系磷化，有效保证涂料附着于金属表面。

2.采用进口喷涂粉末涂料和氟碳涂料喷涂，确保喷涂均匀，附着牢靠。

3.氟碳喷涂标准采用美国建筑业制造商协会（AAMA）制定的标准。

4.使用的材料要保障外部环境正常下使用时间在3年内不会褪色、不脱落。

（三）公交候车亭顶棚材料说明

1.顶部框架采用铝型材制造。

2.顶棚采用8㎜PC中空板。

3.承托弓采用T3.0碳钢板机械加工成形，进口粉末喷涂。

4.上压片采用T2.0铝压片，用不锈钢螺栓收压。

5.封闭胶采用墙幕结。

- （四）贴膜要求

- 黑膜要求不透光、防水、防晒、不褪色（工作温度为30℃-80℃），确保黑膜粘贴牢固，平整不卷边、不起泡。

- （五）灯箱玻璃要求

玻璃外观无破损、平整度（平钢化）、尺寸3560*1550MM，厚度不低于7MM，玻璃四边包黑边。

（六）服务项目：必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由中选人承担。

（七）文明施工：达到广东省规定文明施工标准。

（八）持证上岗作业：对于现场施工维护人员，离地高度超过2米的维护必须具备高空作业证，涉及焊接的维护必须具备焊工证。

（九）项目安全：施工安全，避免发生安全事故。中选人须对安全施工承担完全责任。

- 三、主要需求

- （一）为采购人主城区6个公交候车亭的顶棚（总成）提供制造、运输、安装服务。

- （二）为采购人主城区100个公交候车亭的顶棚（阳光板）提供制造、安装黑色黑膜服务。

- （三）为采购人主城区25个公交候车亭的框体及顶棚提供油漆修复服务。

（四）为采购人主城区1个公交候车亭的灯箱玻璃提供定制、安装服务。

（五）采购人要求中选人必须在签订合同之日起30日内(不受节假日、休息日影响）响应并按要求完成主城区公交候车亭整改维护项目，若无法响应或超时完成，视为严重违约，采购人有权提前解除合同。

- 四、付款方式

采购人不设预付金，项目验收合格后，采购人在收到中选人开具等额有效的发票后15个工作日内一次性支付本项目合同金额的95%，余款作质保金，若项目无质量问题，则自竣工验收通过之日起满一年后不计息付清。每次付款前中选单位应向采购人提供等额有效的发票。（具体详见主城区公交候车亭整改维护服务合同）。

- 五、质保期、售后服务及响应要求

- （一）质保期：12个月（顶棚总成、油漆修复、顶棚贴膜及灯箱玻璃服务全部质保期为12个月）。

- （二）售后服务：质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后派出专业人员对项目进行维护，所涉维护费、人工费、交通费、运输费等费用由中选人负责。质保期内因货物的一切质量问题造成采购人的直接经济损失应全部由中选人负责。

（三）响应及时效：采购人要求中选人必须在签订合同之日起30日内(不受节假日、休息日影响）响应并按要求完成主城区公交候车亭整改维护项目，若无法响应或超时完成，视为严重违约，采购人有权提前解除合同。

# 第三部分  评审标准

一、采购人按规定组建定价小组，定价小组本着公平、公正、科学、择优的原则，根据评审标准开展项目评审和推荐评审结果工作，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审标准为：资格评审+价格评审，共2个环节，定价小组先进行资格评审，再进行价格评审。只有评审结论为“通过”的参评供应商才能进入价格评审。

三、资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，对照《资格评审表》和供应商提交的参评文件，采取“一票否决”。

四、价格评审：采用一次报价的方式，对通过资格评审环节的供应商确定为有效报价人，定价小组根据“最低价中标原则”确定单价报价最低的报价人第一中选候选人。

五、评审结果

- 定价小组按评审标准进行评审，推荐单价报价最低的参评供应商为第一中选候选人，经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为中选供应商，以此类推。

六、初步评审表

资格评审表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位为依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照的企业法人或其他社会组织，并独立于采购人（须提供营业执照复印件）。 |  |  |  |
| 2 | 参评单位承诺函盖章、签名有效。 |  |  |  |
| 3 | 提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人授权委托书原件(若为法定代表人/负责人作为代表参加评选,则只需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章)。 |  |  |  |
| 4 | 参评单位提供报价表，报价为唯一固定价未超过询价文件中规定的最高上限价。 |  |  |  |
| 5 | 非联合体供应商参评。 |  |  |  |
| 6 | 《需求响应表》全部满足无负偏离。 |  |  |  |
| 7 | 符合询价文件规定的其他要求（如报价表格式要求、装订要求、密封要求、签署盖章要求等）。 |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组对潜在参评单位是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：                   定价小组组长签名：

评审日期：

七、价格得分汇总表

价格得分汇总表

| 序号 | 参评单位名称 （按报名顺序排列） | 报价（元） | 报价排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：                 定价小组组长签名：

评审日期：

- 八、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 潜在供应商名称 （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 报价（元） | 结果排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：                  定价小组组长签名：

评审日期：

# 第四部分  参评响应文件格式

（特别说明：本节仅为潜在供应商在项目参选中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容和编制格式等均不受任何限制，一切递交情况由潜在供应商自行决定和设计排版。）

参评文件

项目名称：

参评单位名称：

（盖章）

日      期：

格式1 承诺函

承 诺 函

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到 《中山市公共交通运输集团有限公司主城区公交候车亭整改维护服务单位采购项目》询价文件，经详细研究，决定参加该项目报价。      （供应商名称）作为供应商已正式授权（         被授权代表全名、职务）代表我方提交参评文件正副本各一份，并作出如下承诺：

一、同意并接受询价文件的各项要求，完全接受采购人设定的全部需求、条款，满足询价文件中的各项需求（详见《需求响应表》），按询价文件的要求提供报价（详见报价表）。

二、我方已详细研究询价文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

三、我方承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

四、我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且非联合体参评报价。

五、我方如果中选，将按照贵方询价文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务，且不会以任何方式转包或分包本项目。

六、我方如果中选，保证制造、安装、维护的项目必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由我方承担。项目验收合格前的风险由我方承担。

七、我方如果中选，保证自签订合同之日起30日内(不受节假日、休息日影响）响应并按贵方要求完成主城区公交候车亭整改维护服务，但凡出现我方无法响应或超时完成等问题所产生的违约责任均由我方承担，我方对此完全清楚明白。

八、参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

参评供应商（盖章）：

被授权代表签名：

地址：

日期：

格式2 法定代表人授权委托书及法人代表证明书

法定代表人授权委托书

致：中山市公共交通运输集团有限公司：

兹授权          同志，为我方全权代表，全权参与贵方“中山市公共交通运输集团有限公司主城区公交候车亭整改维护服务单位采购项目”的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评供应商（盖章）：

签发日期：

有效期：报名截止之日后90天内有效。

附：被授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话：

联系邮箱：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司参评文件中标注的有效期相同。

参评供应商（盖章）：

签发日期：   年   月    日

法定代表人身份证复印件(正、反面)

格式3 依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照证明材料

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，提供营业执照复印件加盖公章

（格式自拟）

格式4 报价表（统一用本表格式不可改变）

报价表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司主城区公交候车亭整改维护服务单位采购项目

| 序号 | 项目 | 规格 | 计划维护及安装项目数量（个） | 单价报价（元，含税） | 小计 （元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭顶棚贴黑膜 | 2大1小 | 80 |  |  | 平整不起泡，不翘角 |
| 2 |  | 1大1小 | 20 |  |  |  |
| 3 | 整体框架翻新油漆 | 2大1小 | 24 |  |  | 打磨+清洁+上色 |
| 4 | 顶棚框架翻新油漆 | 整个顶棚框架 | 1 |  |  | 打磨+清洁+上色 |
| 5 | 大灯箱玻璃更换 | 7MM钢化白玻璃 | 1 |  |  | 厚度不低于7MM，玻璃四边包黑边 |
| 6 | 候车亭顶棚更换 | 2大1小 | 6 |  |  | 镀锌方管30*50，底漆+面漆+数控弯弧（黑色PC阳光板8MM）四周L型配套包边 |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  | （包含制造、安装、运输、高空、税费） |

注：

- 1、报价必须为唯一固定价，采购总金额不高于195000.00元。

- 2、以上价格包含现场勘察、制造、安装、维护、运输、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用。

3、本表参评价格自报名截止之日后90天内有效。

参评供应商（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：

格式5 需求响应表

需求响应表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司主城区公交候车亭整改维护服务单位采购项目

| 序号 | 采购需求要求 | 参评单位响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格项目，符合项目施工规范及标准，质保期12个月。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 施工安全，避免发生安全事故，中选单位须对安全施工承担完全责任。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 达到广东省规定文明施工标准。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 承诺项目期不超过30日（包括节假日、休息日）。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 现场作业人员必须持证上岗：对于现场施工维护人员，离地高度超过2米的维护必须具备高空作业证，涉及焊接的维护必须具备焊工证。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 6 | 用户需求书中关于质量和施工要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 7 | 用户需求书中关于付款方式要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 8 | 用户需求书中关于质保期、售后服务及响应要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 9 | 服务项目必须符合约定的标准与要求制造及安装，若验收不通过，必须重新整改，费用由中选人承担。 | □完全响应 □部分响应 |  |

说明：

- 正偏离是指参评文件需求承诺优于（指对采购人有利）询价文件所规定的需求要求内容；负偏离是指参评文件需求承诺劣于（指对采购人不利）询价文件所规定的需求要求内容。

- 没有在上表中逐一响应的，视作参评供应商不同意承诺按照询价文件要求履行，该项需求要求的偏离情况视为负偏离。若在参评文件其它地方有具体、明确陈述的，以该地方的说明为准，并视说明的情况判断该项需求要求的偏离情况。

参评供应商（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：

格式6 供应商认为需提供的其他材料

供应商认为需提供的其他材料

（格式自拟）

第五部分  合同

主城区公交候车亭整改维护服务合同

合同编号：中公交A[2023]   号

甲方：中山市公共交通运输集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，中山市公共交通运输集团有限公司（以下简称甲方）与            （以下简称乙方）就乙方向甲方提供货物和服务事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1、项目名称、合同期限及实施地点

1.1 项目名称：主城区公交候车亭整改维护服务项目

1.2 合同期限：自签订合同之日起一年内有效。

1.3 合同履行地点：中山市

2、项目明细、单价及标准

- 2.1项目明细

| 序号 | 项目 | 规格 | 计划维护及安装项目数量（个） | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭顶棚贴黑膜 | 2大1小 | 80 | 元 |  | 平整不起泡，不翘角 |
| 2 |  | 1大1小 | 20 | 元 |  |  |
| 3 | 整体框架翻新油漆 | 2大1小 | 24 | 元 |  | 打磨+清洁+上色 |
| 4 | 顶棚框架翻新油漆 | 整个顶棚框架 | 1 | 元 |  | 打磨+清洁+上色 |
| 5 | 大灯箱玻璃更换 | 3560*1550MM 7MM钢化白玻璃 | 1 | 元 |  | 厚度不低于7MM，玻璃四边包黑边 |
| 6 | 候车亭顶棚更换 | 2大1小 | 6 | 元 |  | 镀锌方管30*50，底漆+面漆+数控弯弧（黑色PC阳光8MM）四周L型配套包边 |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  | （包含制造、安装、运输、高空、税费） |

2.2喷涂验收标准

2.2.1采用专用溶液浸泡、锌系磷化，有效保证涂料附着于金属表面。

2.2.2采用进口喷涂粉末涂料和氟碳涂料喷涂，确保喷涂均匀，附着牢靠。

2.2.3氟碳喷涂标准采用美国建筑业制造商协会（AAMA）制定的标准。

2.2.4使用的材料要保障外部环境正常下使用时间在3年内不会褪色、不脱落。

2.3公交候车亭顶棚验收标准

2.3.1顶部框架采用铝型材制造。

2.3.2顶棚采用8㎜PC中空板。

2.3.3承托弓采用T3.0碳钢板机械加工成形，进口粉末喷涂。

2.3.4上压片采用T2.0铝压片，用不锈钢螺栓收压。

2.3.5封闭胶采用墙幕结。

- 2.4贴膜验收标准

- 2.4.1黑膜要求不透光、防水、防晒、不褪色（工作温度为30℃-80℃），确保黑膜粘贴牢固，平整不卷边、不起泡。

2.5灯箱玻璃验收标准

2.5.1玻璃外观无破损、平整度（平钢化）、尺寸3560*1550MM，厚度不低于7MM，玻璃四边包黑边。

3、合同金额及结算、支付方式

3.1 维护项目包括完成维护项目所需人工费、材料费、机械费、税金、水电费、运输费、安全文明维护费等维护所需各种材料运输及配合人工费用所有可能发生一切费用（包括因气候季节以及工序协调等因素导致的维护停滞窝工费等），高空安装（离地高度超过2米的施工需要具备高空作业证的人员施工）。

3.2 项目按维护项目清单（整改完成且双方验收通过后）结算（不设预付款）。

3.3 维护项目经验收合格并经双方结算确认后，由乙方提供等额的有效发票后15个工作日内一次性支付本项目合同金额的95%，余款作质保金，若项目无质量问题，则自竣工验收通过之日起满一年后不计息付清。每次付款前中选单位应向采购人提供等额有效的发票。甲方自签收发票之日起15日内通过银行转账方式支付费用给乙方，逾期支付的，甲方每天按应付未付金额的0.1%支付违约金给乙方。期间不提供现金及预付款。

3.4 因甲方使用资金需要经过财务审批程序，甲方在前款约定的付款时间内向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

3.5 双方银行账号。

甲方银行账户信息：

账户名称：

账号：

开户行：

乙方银行账户信息：

账户名称：

账号：

开户行：

联系方式：

4、双方权利和义务

4.1 甲方权利与义务

4.1.1 甲方负责项目制造、安装、维护期间项目总进度计划安排、组织、协调工作及维护质量、进度、安全、环保、文明维护的管理、监督、检查。

4.1.2 甲方需要项目制造、安装、维护，乙方必须在签订合同之日起30日内(不受节假日、休息日影响）响应并按要求完成项目制造、安装、维护，若无法响应或超时完成，视为严重违约，甲方有权提前解除合同。

4.1.3 甲方配合提供制造要求、维护项目清单、电子文档等相关资料。

4.1.4 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

4.1.5 甲方负责按照维护项目清单（整改完成且双方验收通过后结算）结算（不设预付款）。

4.1.6 甲方有权要求乙方立即撤换不能胜任本职工作的管理及维护人员，如未持高空作业证、焊工证等相关作业证进行作业的人员。

4.1.7 甲方有权对乙方维护工作中存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

4.2 乙方权利与义务

4.2.1 乙方负责组织人员研究和熟悉制造要求、维护项目清单、电子文档等相关资料，按照甲方布置要求、做好各项维护准备工作。

4.2.2 乙方必须按甲方要求的进度计划组织维护并充分保证应急处理响应力度，接受甲方对维护进度的检查、监督和管理。维护实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

4.2.3 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

4.2.4 乙方负责维护现场的看护、保卫及未完项目的安全工作，按规定设置作业区域的安全围挡及警示标志，按时完成各项甲方委托的维护项目。

4.2.5 乙方负责其维护人员的培训、安全教育、持证上岗（包括但不限于高空作业证、焊工证等）、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其维护人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

4.2.6 乙方必须为其维护及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。

4.2.7 乙方应该及时提供完工现场照片及清算资料，以备甲方审核。

4.2.8 乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。

4.2.9 乙方在签订本合同时，已经充分了解到维护现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

4.2.10 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对维护现场管理的各项管理规定及指令。

4.2.11 乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方。否则，甲方有权单方解除本合同，乙方承担全部法律及赔偿责任（包括但不限于甲方遭受到的索赔、损失、承担责任、律师费等费用及开支）。

4.2.12 乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方结算和支付。

4.2.13 乙方应与进场维护人员签署劳动合同，确保其用工手续和条件符合国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规规定，按时足额支付劳动报酬。作业期间保证维护安全及做好相应的安全防护工作。乙方工作人员在维护期间造成任何方人身伤亡或者财产损失的，乙方应负责解决（包括但不限于协商、仲裁、调解、诉讼等），由此造成甲方损失的（包括但不限于第三方索赔、损失、律师费、采取补救措施的费用及开支），乙方承担全部法律及赔偿责任。

4.2.14 乙方进场维护人员在作业区域实施的行为是代表乙方进行的职务行为，乙方对此承担所有法律及经济责任。乙方进场维护人员在遵守乙方的规章制度以外，还必须遵从甲方的规章制度。甲方如对乙方进场维护人员不满意，有权要求乙方在1天内更换进场维护人员，乙方应无条件在上述限期内更换完毕。

4.2.15 乙方的所有维护的安全责任由乙方承担，与甲方无关。

4.2.16 乙方保证制造、安装、维护的项目的物料、材质必须达到技术要求。凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由乙方承担。项目验收合格前的风险由乙方承担。

5、质保服务

5.1 乙方的所有制造、安装、维护项目必须符合约定的质量标准。所有制造、安装、维护项目由甲方验收确认后使用，除因不可抗力或外来因素（包括但不限于人为恶意破坏、自然灾害等）导致项目产生质量问题的，质保期为12个月，自项目验收合格之日起算。

5.2 如由于乙方原因导致质量问题的，乙方应于接到通知后12小时内，免费维护。如遇人为损坏，双方协商后根据实际情况解决。

5.3 质保期内，如乙方未依约提供质保服务，乙方须按该批次项目的结算金额的2倍的标准向甲方支付违约金，且甲方有权直接在待付的费用中直接扣收该违约金。乙方如未能履行质保义务而导致任何人身或财产损失，对由此而造成的后果及损失负全部责任（包括甲方遭受到的损失、第三方索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用及开支等）。

5.4 若乙方未能按甲方的要求进行修复，从而影响公交候车亭正常使用的，甲方有权安排非乙方人员对公交候车亭进行修复，所需修复费用从待支付给乙方的维保费中直接扣除，如待支付给乙方的维保费不足以支付时，乙方应及时补足该差额。如乙方违约超过3次，甲方有权提前解除合作关系而不需承担违约责任；若乙方的行为造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方遭受的全部经济损失和承担法律责任（包括损失、索赔、律师费、诉讼费、行政处罚金等）。

6、项目验收

6.1 乙方须按照相关标准及甲方的要求进行制造、安装及维护。

6.2 乙方须按照相关的标准及甲方的要求项目维护，竣工后1日内通知甲方并向甲方提交相关竣工图片，甲方组织相关人员现场对维护项目进行验收。验收不及格的，乙方须按甲方的要求立即整改，损耗的费用由乙方承担。甲方代表人员签名确认的验收表须作为结算凭据。项目验收合格前的风险由乙方承担。

6.3 乙方完成项目后的5日内，由甲方组织验收。验收过程中，甲方发现质量问题的，在3日内向乙方提出，乙方应自甲方提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起3日内安排甲方验收。如未按时回复、退换和完成整改，甲方有权拒绝通过该项目验收，并按乙方逾期处理，乙方须承担合同约定的违约责任。

7、提出异议的时间和方法

7.1 甲方在验收中如发现项目质量不合规定、服务质量达不到要求，应向乙方提出书面异议。

7.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8、廉洁条款

8.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本合同的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

8.2 甲方及其工作人员均不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

8.3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

8.4 甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。

8.5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

8.6 乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

8.7 乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

8.8 乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁条款者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

8.9 甲方发现乙方有违反本合同或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除本合同并追究乙方相关的法律责任。

9、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方提出书面申请，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10、违约责任

10.1 任何一方未能按本合同约定履行的，守约方有权要求违约方在限期内进行整改，在限期内仍未整改或整改后仍不符合要求的，守约方有权单方解除本合同，并且违约方须向守约方支付本合同总价10%的违约金，如乙方违约的，须赔偿守约方因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取其他措施等费用）。

10.2 本合同所指损失包括：由于违约方过失/过错或非守约方故意/重大过失所产生的索赔费、赔偿费、采取补救措施费、名誉损失及消除影响支出、为解决纠纷而产生的所有诉讼费用、律师费、差旅费（含路费及食宿等）、查档费、调查费等一切合理费用、其他实际发生损失及预期利益损失等。

11、争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向中山市有管辖权的人民法院提起诉讼。

12、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合双方及甲方主管部门对本合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

13、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执貮份，具同等法律效力。

14、合同终止

如果一方严重违反本合同，并在收到对方违约通知书后10天内仍未能改正的，守约方可立即终止本合同。

（以下无正文）

甲方(盖章)：中山市公共交通运输集团有限公司

代表人(签字)：

签订日期：

地    址：中山市南区城南三路38号

电    话：0760-86226503

乙方(盖章)：

代表人(签字)：

签订日期：

地    址：

电    话：